АДМИНИСТРАЦИЯ АЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТЯШЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2024  г.                     			                                       № 8

с. Алово

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА  2024 ГОД

В целях проведения предупредительно-профилактических и спасательных мероприятий, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций  в период паводка 2022 года, в соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117 –ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» Администрация Аловского сельского поселения                постановляет:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории  Аловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2024 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Аловского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района Республики Мордовия в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Аловского

сельского поселения		                                                          А.А. Сорокин

Приложение
 к постановлению администрации
 Аловского сельского поселения
от 11.03.2024 № 8

ПЛАН

противопаводковых   мероприятий на территории Аловского  сельского поселения  на  2024 год

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Анализ весеннего половодья 2024 года, определение задач по пропуску весеннего половодья 2024 года | До 20.03.2024 | Ответственные за ГТС, Администрация Аловского сельского поселения и руководители организаций |
| Организация проверок состояния ливневых систем и обеспечение их готовности к безаварийному пропуску паводковых и талых вод. (водопропускные трубы и водоотводы.) | До 22.03.2024 | Глава Аловского сельского поселения |
| Провести работы по ослаблению ледяного покрова рек в местах возможных заторов путем его чернения и распиловки | До 24.03.2024 | Глава Аловского сельского поселения |
| Привлечении населения на добровольной основе для проведения предупредительных и аварийно-спасательных работ | В паводковый период | Глава Аловского сельского поселения и руководители организаций |
| Ответственным лицам за ГТС обеспечить безаварийное функционирование закрепленных на период паводка гидротехнических сооружений. В период прохождения паводка организовать дежурство на них должностных лиц | В паводковый период | Ответственные за ГТС, Глава Аловского сельского поселения |
| Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями | В паводковый период | Ответственные за ГТС, Глава Аловского сельского поселения |
| Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | В паводковый период | Глава Аловского сельского поселения и руководители организаций |
| Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надежного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог | В паводковый период | Глава Аловского сельского поселения и руководители организаций |
| Директорам МБОУ Аловская СОШ, Детского садика, классным руководителям провести среди родителей, учащихся школы разъяснительную работу о мерах безопасности на водоемах и реках в период весеннего половодья | В паводковый период | Директор МБОУ Аловская СОШ , Детского сада |
| Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя КЧС и ОПБ самоуправления | В паводковый период | Глава Аловского сельского поселения и руководители организаций |
| Организовать круглосуточное дежурство в период прохождения паводка на реках | В паводковый период | Ответственные за ГТС, Администрация Аловского сельского поселения и руководители организаций |